**Raporty Sprintów**

**HRPCure.com**

**Krzysztof Barnaś  
Maksymilian Borowiec  
Bartłomiej Łąka**

**Kraków 2022**

# **Sprint #1**

Sprint #1 odbył się od 23-03-2022 do 08-04-2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kamienia milowego** | **Data ukończenia** | **Status** | **Uwagi** |
| 1. | Przygotowanie logo oprogramowania | 05-04-2022 | Ukończono |  |
| 2. | Zorganizowanie wstępnej specyfikacji | 08-04-2022 | Częściowo ukończono/Ukończono | Zrealizowano w 85%, wystarczy do ukończenia projektu na poziomie satysfakcjonującym. |
| 3. | Zakup czystej domeny | XX-XX-XXXX | Niezrealizowane | Przeniesiono na Sprint #2 |
| 4. | Hasło sloganowe projektu | 06-04-2022 | Ukończono |  |

Uwagi: Zakup domeny został przeniesiony na Sprint #2 po wcześniejszym ustaleniu w grupie przed zakończeniem Sprintu #1.

# **Sprint #2**

Sprint #2 odbył się 08-04-2022 do 29-04-2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kamienia milowego** | **Data ukończenia** | **Status** | **Uwagi** |
| 1. | Zakup czystej domeny | 15-04-2022 | Ukończono | HRPCure.com |
| 2. | Przygotowanie bazy danych do wersji testowej | 17-04-2022 | Częściowo ukończono/Ukończono | Zrealizowano w 80%, przedłużono termin na sprint #3 |
| 3. | Przygotowanie sprzętu hosta | 17-04-2022 | Częściowo ukończono/Ukończono | Zakup sprzętu oraz przygotowanie sprzętu w ok. 80%, zdecydowano o przedłużeniu terminu na sprint #3 celem finalizacji konfiguracji |

Uwagi: Brak

# **Sprint #3**

Sprint #3 odbył się od 29-04-2022 do 13-05-2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kamienia milowego** | **Data ukończenia** | **Status** | **Uwagi** |
| 1. | Skonfigurowanie serwera hostingowego MS SQL Server | XX-XX-XXXX | Częściowo ukończono | Przedłużono termin na sprint #4 |
| 2. | Przygotowanie sprzętu hosta (finalizacja) | 08-05-2022 | Ukończono |  |
| 3. | Uruchomienie środowiska aplikacji webowej | XX-XX-XXXX | Niezrealizowane | Przeniesiono na Sprint #4 |
| 4. | Utworzenie przekierowania na serwer lokalny z użyciem domeny | XX-XX-XXXX | Niezrealizowane | Przeniesiono na Sprint #4 |

Uwagi: Brak

# **Sprint #4**

Sprint #4 odbył się od 13-05-2022 do 27-05-2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kamienia milowego** | **Data ukończenia** | **Status** | **Uwagi** |
| 1. | Skonfigurowanie serwera hostingowego MS SQL Server | 27-05-2022 | Ukończono |  |
| 2. | Review strony głównej aplikacji webowej | do końca czerwca | W trakcie |  |
| 3. | Uruchomienie środowiska aplikacji webowej | do końca czerwca | W trakcie |  |
| 4. | Utworzenie przekierowania na serwer lokalny z użyciem domeny | do końca czerwca | W trakcie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Napisanie template procedur i widoków w bazie danych | 27-05-2022 | Ukończono |  |
| 6. | Przygotowanie repozytorium na GitHub | 27-05-2022 | Ukończono /W trakcie | https://github.com/hprOne/ProjInz\_HRPCure |

Uwagi: Plany odnośnie postawienia strony głównej aplikacji zostały wstępnie przygotowane, będą to zadania główne na Sprint #5 oraz Sprint #6. Repozytorium uzupełniono o pliki z poprzednich sprintów, będzie uzupełniane na bieżąco. Link do GitHub został zaktualizowany.

# **Sprint #5**

Sprint #5 odbywa się od 27-05-2022 do 10-06-2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Review strony głównej aplikacji webowej | do końca czerwca | W trakcie |  |
| 2. | Uruchomienie środowiska aplikacji webowej | do końca czerwca | W trakcie |  |
| 3. | Utworzenie przekierowania na serwer lokalny z użyciem domeny | do końca czerwca | W trakcie |  |

Uwagi: Sprint #5 i Sprint #6 będą skupione na tworzeniu strony internetowej obsługującej system hrp.